【本日の目標とスケジュール】

・外部設計書を8～9割完了。

【本日の決定事項および変更内容】

１．システム関連

**〇パスワード忘れた場合の処理追加**

・「秘密の質問」も新規登録の際に設定してもらう（質問内容を1個こちらから設定）

・もし忘れたらそれに答えてもらって、合っていたらパスワード変更　→変更後、ログイン画面へ

**〇確認用パスワード追加**

**〇IDをなくし、ニックネームがIDの役割を担う**

→ニックネームは被らないように

**〇ヘッダーは下にスクロールすると消えて、少し上にスクロールすると出現**

**〇****マイページ内で「アップロード画面」、「ノート一覧画面」、「お気に入り一覧画面」、「ユーザー情報変更画面」を表示させる**

→ノート一覧から編集ボタンを押して、ノート編集画面へ

**〇ノートは画像ファイル以外も許す。**

→画像ファイル以外をアップロードするときは中身が分かるスクショを取ってもらい、それをサムネのように表示

もしそのスクショがなかったら、こちらで設定した画像を表示

→ダウンロードしてもらう

２．進め方関連

**〇githubにプッシュするとき、メッセージを詳しめに分かりやすく！**

**〇発言するとき申し訳ない気持ち持たなくて良いです！**

【todo】

・アップロードするとき、サムネ選択・ファイル選択ボタンの文言を分かりやすく

・タグを複数にするかどうか

・秘密の質問を考える

〈今後の予定〉

・8日(火)までに外部設計書完成させたい。9日から開発入りたい

【議事】

〇リーダーミーティング共有

・コンペ優勝目指せ

→真似できないところを作ってアピールポイントを！　　終わらないくらいの目標が望ましい

・レビュー以外でも質問相談OK

〇画面一覧（カッコ内は親画面と同じURL）

・ログイン画面

・新規登録画面

・パスワード再設定画面

・マイページ画面

(・アップロード画面)

(・自分のノート一覧画面)

・ノート編集画面

(・お気に入り一覧画面)

(・ユーザー情報変更画面)

・検索画面

・検索結果画面

【議論白熱したところ】

・マイページ内で自分のノート一覧・お気に入り一覧を表示させるか、別ページにするか問題

・アップロード一覧から、その画面で編集できたりするのか、別ページにするのか問題

・ノートはテキストファイルも許すのか、画像ファイルだけにするのか

→テキストファイルも許した場合

（スクショを取ってもらって検索結果などには少しだけ表示、ファイルは）

プログラムはたぶん複雑、ユーザー（特に初心者）には優しい、自分がアップロードしたやつをまたダウンロードしなきゃいけない

画像ファイルだけの場合、上の逆

・アップロードしたファイルの中身を編集できるようにするかどうか

【そのほか】

・制作物のTERACOへのアップロードはしなくてOK

・やはりイメージのすり合わせが大変、要件定義書で保留にしてたとこが結果的に外部設計の段階多くの議論時間を費やしてる