【本日の目標とスケジュール】

・機能一覧表とDB定義書完成を目指す。（とにかくできるところまで着手）

～１１：００　外部設計書（画面設計）の完成

～１４：００　DB定義書完成

～１７：００　外部設計書（機能）記入：分担作業

【本日の決定事項及び変更事項】

～全体～

システム名

プロジェクト名　ShareNote

～外部設計書に関して～

〇一覧ページ

編集したノートの位置は一覧ではそのまま。

削除が完了した場合はメッセージを表示。

〇編集ページ

「編集を完了」ボタンを押すと、更新された状態で詳細ページに移動。「編集が完了しました」のメッセージを表示。戻るボタンの設置。

〇お気に入りボタン

jQueryで表示。押された段階での日時を取得する。ajaxを使う。

〇お気に入りページ

お気に入り登録/解除ボタンを設置。ページを更新するまではお気に入り登録されたノートを表示したままにする。

新しくお気に入り登録された順に並ぶ。

〇詳細ページ

こちらもおすすめの欄はタグが完全一致したノートが表示される。最大3件表示され、0件の場合は表示されない。１，2件の場合は一致したノートのみが表示される。

〇検索ページ

　タイトル、ニックネームなどのあいまい検索は、スペースなどで区切って複数の単語でも検索可能。

～DB定義書に関して～

〇ユーザーテーブル　user

ユーザーID:　user\_id,　int型 　主キー　AI

ニックネーム:nickname varchar型　サイズ20

パスワード:password varchar型 サイズ16

秘密の質問:question varchar型 サイズ20

質問の回答:answer varchar サイズ20

〇ノートテーブル note

ノートID： note\_id　int型

ユーザーID:user\_id　int型

画像ファイル:image\_file　varchar型

テキストファイル:text\_file　varchar型

年度:year　date型

タイトル:title　varchar型　サイズ５０

タグ:tag varchar型

お気に入り数:favorite\_num int型　デフォルト値０

公開:public　int型 公開が１，非公開が０

データベースに保存するのはファイルのパスだけ。そのプロジェクトに画像ファイルやテキストファイルをコピーし、保存する。

〇お気に入りテーブル favorites

お気に入りID：favorite\_id　int型　AI

ユーザーID:user\_id　 int型

ノートID:note\_id　 int型

【todo】

・今日やること

外部設計書の完成

DB定義書の完成

・今後の予定

6/10

午前中に外部設計書完成

午後：内部設計（ファイル一覧）

ファイル名等を決める。

レビューまで行かなくてもよい

【議事】

〇リーダーミーティング共有

当初の予定より遅れているので、巻き返す。

〇セールスポイント

〇講師からの共有

データベースのファイルはSlackなどでやりとり→無視リストに追加

変更したらファイルを再配布

ajaxの勉強をしておく

DAO等の雛型を用意しておくと楽。コメントあると最高

システム名、プロジェクト名を決めておいてくれると助かる。

〇DB定義書レビュー

ユーザー情報は十分。

ノートテーブルについて

特に問題はない。画像ファイル、テキストファイルのNULLの処理を確認しておく

お気に入りテーブル

問題なし。

〇機能一覧仮レビュー

リクエスト領域やセッション領域に何をいれるか確認する（外部設計書には書かなくてよい）。

機能設計、項目定義欄記入しておく

【議論が白熱したところ】

お気に入りノートの表示方法、データベースの設定

ファイルのデータベースへの登録について（ファイル自体をデータベースに登録するのか、パスだけデータベースに登録するのか）