6/11 議事録（担当：蔭山）

【本日の決定事項及び変更事項】

　・お気に入り一覧に表示されるお気に入り登録ボタンについて、

　　処理（解除してもすぐに画面から消えないという仕様）が難しいため、

　　実装が厳しければ諦める方向に決定。現状では保留。

　・ログイン用のサーブレット

---------

【本日の目標とスケジュール】

　・内部設計を進める（主にServlet・JSファイルについての検討）

　・開発に入る

　　→jspから作る（まず表示を作らないと、内側の処理を作っても試す場所がない）

　　　→分担決め？

【ToDo】

　・内部設計のレビュー

　・内部設計終了

【議事】

○ミーティングでの共有事項

　・樋口講師によるおさらいの実施

　　プログラミングについて忘れていそう・不安な人を対象に、簡単におさらいを行う。

　・お気に入りボタンについて

　　やろうとしてることをAjaxでやろうとするとかなり難しい。

　　この先それがメインになっちゃうレベル？他の方法もあるが、処理が多く面倒。

　　　提案（小林）：とりあえず、マイページのお気に入り一覧からお気に入りボタンを消す。

　　　　　　　　　　詳細画面にもボタンはあるので、そこからお気に入り解除をしてもらう案。

　　　最終決定：とりあえずお気に入り一覧にボタンは残しておいて、やれそうならやる。

　　　　　　　　無理そうだったら消す。

○内部設計（ファイル構成一覧表）

　・JavaScriptのファイルについて検討

　　　→処理が長くなりそうなものは分けて作る

　　　　→全画面js、お気に入りjs、ダウンロードjsの3つをとりあえず用意

　・流れのおさらい

　　→マイノート一覧とお気に入り一覧で使用するDAO（の内容？）が変わるので注意

（）

　・loginServlet.java →　login.java になるので注意

○内部設計レビュー

　・必要であれば、後々に雑務系のクラスを作ったほうがいい場合もある

　・jsp多いね～

　・DAO3つ、ということで二人一組とかで取り組むといい。

　　全員ができる限り満遍なく携われるように担当者を決定すること。

　・内部設計クリア！

○

【進捗】



　◎完成

・UserDao.java（杉森）

・User.java（上甲）

・All.java（上甲）

◎作成中

・LoginServelt.java（上甲）

・login.jsp（上甲）

・New\_regist.java（小林、蔭山）

・new\_regist.jsp（小林、蔭山）

・Mypage.java（杉森、上甲）

・mypage.jsp（杉森、上甲）

・Re\_regist.java（水井、舟見）

・re\_regist.jsp（水井、舟見）

【今日の振り返り】

・内部設計終了、午後からプログラミング

・ログイン画面・ログインサーブレットはほぼ完成

・新規登録、再設定は半分くらい、マイページも少しずつ

　→　DAOを作り上げないとjspの完成が難しい部分がある