6/14(月) 議事録（担当：上甲）

【本日の目標とスケジュール】

・ログイン周りは機能面も含めてできるように（ログイン・新規登録・再設定）

・前ページのJSPを完成

【本日の決定事項及び変更事項】

・マイページのサイドメニューをリンクからボタンに

【ToDo】

【議事】

○ミーティングでの共有事項

・品質担当は集まって講座みたいなのあるかも。

・外部設計発表はチームによってばらつきがあるため、なくなりそう。

→チーム間での交流はたくさんしましょう。

・DAOはすぐ直せるのでどんどん触っていきましょう。

【進捗】

建物, ブラインド が含まれている画像

自動的に生成された説明

　◎完成：前回まで

・UserDao.java（杉森）

・User.java（上甲）

・All.java（上甲）

◎完成：今回(jspは見た目のみ→DBから持ってきたやつが反映されるかわからん)

・LoginServelt.java（上甲・杉森）

・login.jsp（上甲）

・New\_regist.java（小林、蔭山）

・new\_regist.jsp（小林、蔭山）

・Mypage.java（杉森、上甲）

・mypage.jsp（杉森、上甲）

・Re\_regist.java（水井、舟見）

・re\_regist.jsp（水井、舟見）

・mynote\_list.jsp(杉森)

・note\_detail.jsp(上甲)

・search.jsp(小林)

・user\_detail.jsp(舟見)

・header.jsp(小林)

◎作成中

・note\_upload.jsp(杉森)

・edit.jsp(杉森)

・favorites\_list.jsp(蔭山)

・search\_result.jsp(小林、水井)

【大変だったところ】

・insertのところで、sql文の？に代入するときにgetterで入れるのではなく、普通にparameterで入れる

・ノートのアップロード画面のtable（rowspanやらcolspanやら）

【今日の振り返り】

・ログイン周りの機能はあと一歩！（あとエラー処理3つくらい）

【明日以降の目標】

・ｊｓｐとログイン周りの機能を完成させよう。

・午後はサーブレットなどに移行。難しいところは2人1組とかでも。

・明後日までには基本機能完成させたい