6/14(月) 議事録（担当：上甲）

【本日の目標とスケジュール】

・午前中にjspのひな型を完成させる

・午後はServletをやる。

【本日の決定事項及び変更事項】

・編集画面に「※画像かテキストのいずれかは必須」はエラー文として表示する。

【ToDo】

【議事】

〇ミーティングでの共有事項

・昨日と同じように2,2,2人に分かれ作業する

・リーダーが議事録の時はコミュニケーション担当が回す役をやる

・2,2,2人に分かれ作業する

・今週までにJavaScriptとCSS以外を完成させる。

【進捗】

・必要最低限のServletが完成した。

・jspのひな型が完成した。

・ログイン周り（登録、新規登録、再設定）があらかた完成した。

【大変だったところ（みんなの）】

・ログイン、新規登録、再設定のエラー

・ログインしたときに返すデータをオブジェクトにする

・コンストラクタを使わないようにすること

【今日の振り返り】

【明日の目標】

・お気に入りのDAO

・ノートのアップロード、検索、ノート一覧のServletを完成させる。